Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Ingeniería en Informática — Sede Maipú

Informe Formativa Fase 1

Definición del Proyecto APT

Plataforma SaaS de Agendamiento y Gestión Multi-Rubro

Asignatura: Capstone (PTY4614)

Docente: Reginaldo Salinas Bruna

Grupo N° 1

Integrantes: David Sepúlveda · Geanina Ríos

Septiembre 2026

Índice

1.	Abstract	3

1.1 Resumen	3

2. Desarrollo de ingeniería	5

2.1 Descripción del Proyecto APT	5

2.2 Relevancia del proyecto	6

2.3 Objetivos del proyecto	6

2.4 Relación con las competencias del perfil de egreso	7

2.5 Relación con los intereses profesionales	8

2.6 Factibilidad del proyecto	8

2.7 Metodología y tecnologías	9

3. Conclusiones individuales	10

3.1 Conclusión de David Sepúlveda	10

3.2 Conclusión de Geanina Ríos	10

4. Reflexión	11

# Abstract

This report presents the APT Project developed by Group No. 1: a SaaS web platform for appointment scheduling and management designed for service-based businesses across various industries. The project addresses a problem directly observed in local businesses: barbershops, beauty salons, nutritionists, and personal trainers manage their operations manually, using physical appointment books or relying exclusively on WhatsApp for scheduling. These practices result in wasted time, double bookings, and a lack of visibility into the actual performance of their businesses.

The proposed solution is a multi-tenant platform with four user roles (Creator, Owner, Employee, and Client), in which each business operates independently and securely within a shared software engine that can be configured for different industries. The platform follows a mobile-first design approach, as most users access these services through their mobile phones. The pilot scope covers two sectors and four service categories: Beauty (Barbershop/Hair Salon and Nail Salon) and Health (Nutritionist and Personal Trainer).

This report justifies the project's relevance to the field of Computer Engineering, relates it to five competencies from the graduate profile and the team's professional interests, and assesses its feasibility in terms of time, resources, and external factors. The project is developed using Next.js, TypeScript, and Supabase/PostgreSQL, following the Agile Scrum methodology.

## 1.1 Resumen

El presente informe define el Proyecto APT del Grupo N° 1: una plataforma web SaaS de agendamiento y gestión para negocios de servicios de distintos rubros. El proyecto nace de un problema observado directamente en el comercio local: barberías, salones de belleza, nutricionistas y entrenadores personales gestionan su operación de forma manual, mediante cuadernos físicos o agendamiento exclusivo por WhatsApp, lo que genera pérdida de tiempo, citas duplicadas y nula visibilidad sobre el desempeño real del negocio.

La solución propuesta es una plataforma multi-tenant con cuatro roles (Creador, Dueño, Trabajador y Cliente), donde cada negocio opera de forma aislada y segura sobre un mismo motor de software configurable por rubro. Su diseño es mobile-first, ya que la mayoría de los usuarios accede desde el celular. El alcance piloto considera dos áreas y cuatro rubros: Belleza (Barbería/Peluquería y Nail Salon) y Salud (Nutricionista y Personal Trainer).

El informe justifica la relevancia del proyecto para el campo laboral de la Ingeniería en Informática, lo relaciona con cinco competencias del perfil de egreso y con los intereses profesionales del equipo, y argumenta su factibilidad considerando tiempo, materiales y factores externos. El proyecto se desarrolla con Next.js, TypeScript y Supabase/PostgreSQL bajo metodología ágil Scrum.

# 2. Desarrollo de ingeniería

## 2.1 Descripción del Proyecto APT

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web SaaS (Software as a Service) de agendamiento y gestión para negocios de servicios. Una sola aplicación atiende a múltiples negocios independientes bajo una arquitectura multi-tenant: todos comparten el mismo software y la misma base de datos, pero la información de cada negocio queda completamente aislada del resto mediante Row Level Security (RLS).

El sistema opera con cuatro roles sobre una única interfaz:

- Creador: administra la plataforma, crea negocios y genera las credenciales de acceso para cada uno.

- Dueño de negocio: gestiona sus trabajadores y servicios, y visualiza un dashboard financiero con indicadores clave.

- Trabajador: consulta su agenda y tareas, sin acceso a la información financiera del negocio.

- Cliente: se registra libremente, explora negocios disponibles, agenda citas y revisa su historial completo en cualquier negocio de la plataforma.

Las funcionalidades principales de la primera versión son el agendamiento con validación de disponibilidad (sin doble reserva), la gestión del equipo de trabajo, el dashboard financiero, las notificaciones automáticas por correo electrónico y el perfil de cliente con historial. Todo el diseño es mobile-first, incluido el dashboard del Dueño, ya que el mayor porcentaje de usuarios accede desde un dispositivo móvil.

El alcance piloto considera dos áreas y cuatro rubros. En el área Belleza (Barbería/Peluquería y Nail Salon), el foco es el agendamiento: el cliente elige al profesional, el servicio, la fecha y la hora. En el área Salud (Nutricionista y Personal Trainer), además del agendamiento de evaluaciones, se suma un perfil de seguimiento del cliente con datos como peso actual y meta de peso; en el caso de Personal Trainer se agregan ejercicios, zona de enfoque, acceso a gimnasio y objetivo (definición, volumen), y en Nutrición, la alimentación del cliente.

## 2.2 Relevancia del proyecto

Muchos negocios de servicios en Chile siguen gestionando su operación de forma manual. Es una situación observada de forma recurrente en el comercio local de Maipú y alrededores, que afecta principalmente a microempresarios y trabajadores independientes sin tiempo ni recursos para adoptar herramientas complejas o costosas.

Las soluciones internacionales disponibles, como Fresha y Booksy, cobran en dólares, con modelos por asiento o comisiones variables sobre clientes nuevos, y están diseñadas casi exclusivamente para el rubro belleza. Además, la relación con el cliente termina en un correo de confirmación, sin un perfil donde este pueda revisar su historial o su progreso.

El aporte del proyecto es ofrecer una alternativa local, con costo predecible en pesos chilenos y genuinamente multi-rubro, que digitaliza la gestión de estos negocios sin obligarlos a adaptarse a una herramienta pensada para otro mercado. Para el campo laboral de la Ingeniería en Informática, el proyecto representa una situación real a la que un profesional se enfrenta en la industria: levantar requerimientos de negocios reales, diseñar una arquitectura escalable y segura, y construir un producto de software que pueda llevarse a producción y comercializarse como servicio.

## 2.3 Objetivos del proyecto

Objetivo general: desarrollar una plataforma web de agendamiento y gestión multi-rubro que permita a dueños de negocios de servicios administrar su operación diaria (agenda, equipo, clientes e ingresos) desde un solo lugar, reduciendo el tiempo y el estrés que hoy implica organizar el negocio de forma manual.

Objetivos específicos:

- Reducir en al menos un 50% el tiempo dedicado a tareas administrativas (agendar, confirmar, registrar clientes) mediante automatización de agendamiento y recordatorios.

- Aumentar en un 100% la capacidad de atención del negocio, eliminando errores de doble reserva y mejorando el uso del tiempo de cada trabajador.

- Entregar visibilidad financiera con indicadores claros (ingresos, costos por trabajador, utilidad) que permita al dueño tomar mejores decisiones de gasto.

## 2.4 Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto integra cinco competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática. A continuación, se detalla cómo se utiliza cada una en su desarrollo:

- Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste. El proyecto recorre el ciclo de vida completo: definición y levantamiento de requerimientos, diseño, construcción, pruebas y presentación final, aplicando buenas prácticas de la industria como tipado estricto con TypeScript, validación de datos con Zod y pruebas automatizadas con Vitest.

- Diseñar y generar soluciones que resuelvan requerimientos de información, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. El proyecto parte por el diseño de la base de datos en PostgreSQL, con entidades como usuario, negocio, trabajador, servicio, disponibilidad y reserva, modeladas para soportar múltiples negocios y rubros de forma escalable.

- Evaluar y gestionar proyectos durante todo su ciclo de vida, en contextos tradicionales y ágiles. El desarrollo se gestiona con Scrum adaptado a un equipo de dos personas, con sprints de una a dos semanas, backlog priorizado, roles definidos y una Carta Gantt que reserva holgura para correcciones.

- Diseñar soluciones de software con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. La arquitectura multi-tenant exige garantizar que ningún negocio acceda a los datos de otro. Esto se resuelve con políticas de Row Level Security a nivel de base de datos y con pruebas específicas de aislamiento entre negocios.

- Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles. La plataforma se diseña mobile-first en su totalidad, con un sistema de diseño responsivo definido antes de construir las pantallas, ya que la mayoría de los usuarios accederá desde el celular.

Ninguna de estas competencias podría demostrarse de forma aislada: la naturaleza multi-tenant, multi-rubro y mobile-first del sistema exige aplicarlas de manera integrada durante todo el semestre.

## 2.5 Relación con los intereses profesionales

El interés profesional del equipo está orientado al desarrollo full-stack, con foco en construir sistemas completos, desde el modelo de datos hasta la interfaz de usuario, que resuelvan problemas reales de negocio. Este proyecto refleja ese interés de forma directa, porque exige diseñar la base de datos, la lógica de negocio, la seguridad y la interfaz de un mismo producto.

Además, permite profundizar en arquitectura de software a nivel de sistemas multi-tenant, un desafío técnico mayor que un desarrollo para un solo cliente, y consolidar herramientas que el equipo ya utiliza en proyectos previos (Next.js, TypeScript, Supabase/PostgreSQL). También fortalece el diseño de interfaces mobile-first, una habilidad cada vez más central en el desarrollo full-stack. Por último, el proyecto está pensado para llevarse a producción y ofrecerse a negocios reales, lo que conecta con el interés de desarrollar sistemas web como servicio para clientes.

## 2.6 Factibilidad del proyecto

El proyecto es factible de realizarse en el marco de la asignatura por las siguientes razones:

- Tiempo: el semestre contempla 18 semanas, de las cuales 11 están destinadas al desarrollo. El alcance de la primera versión está acotado deliberadamente (sucursal única por negocio, notificaciones solo por correo, sin pasarela de pago integrada y sin app nativa), lo que permite construir un producto funcional en ese plazo. La planificación deja la semana 15 libre como holgura antes de la entrega.

- Materiales: no se requiere infraestructura física. Basta con los equipos de los integrantes y servicios en la nube (Supabase y AWS Amplify) que ofrecen planes gratuitos o de bajo costo suficientes para el desarrollo y la demostración.

- Factores externos que facilitan: el equipo tiene experiencia previa con el stack tecnológico elegido, lo que reduce la curva de aprendizaje y permite concentrar el tiempo en el diseño y la construcción.

- Factores externos que dificultan y cómo se abordan: la ausencia de un cliente real confirmado se aborda con datos de prueba realistas para cada rubro piloto y validación informal con negocios del entorno cercano. El módulo de seguimiento del área Salud, el de mayor complejidad, se prioriza en etapas tempranas del desarrollo. Finalmente, el esfuerzo adicional que implica el diseño mobile-first se aborda definiendo el sistema de diseño responsivo antes de construir cada pantalla, en lugar de adaptar interfaces de escritorio después.

## 2.7 Metodología y tecnologías

La gestión del proyecto se realiza con Scrum adaptado a un equipo de dos personas: David Sepúlveda como Líder y Scrum Master, David Sepúlveda y Geanina Ríos en investigación técnica y validación, y Geanina Ríos a cargo de la documentación. El desarrollo sigue una metodología ágil que comienza por el diseño de la base de datos, continúa con la arquitectura y el sistema de diseño mobile-first en paralelo, y avanza luego a autenticación, agenda, seguimiento de Salud, dashboard financiero y pruebas de seguridad.

Las tecnologías seleccionadas son Next.js para frontend y backend en un solo framework, TypeScript para tipado seguro, Supabase/PostgreSQL como base de datos relacional con autenticación y Row Level Security nativo, Zod para validación de datos, Vitest para pruebas automatizadas y AWS Amplify para el despliegue en la nube.

# 3. Conclusiones individuales

## 3.1 Conclusión de David Sepúlveda

Definir este proyecto me obligó a pasar de una idea que ya conocía, un sistema de agendamiento para barberías, a una propuesta mucho más amplia y exigente. Generalizar la plataforma a varios rubros me hizo entender que el desafío real no está en programar pantallas, sino en diseñar una arquitectura y un modelo de datos que soporten negocios distintos sin duplicar el sistema para cada uno. Esa fue la decisión que más aprendí a justificar.

También aprendí a acotar. Al principio quería incluir pagos integrados, varias sucursales y notificaciones por WhatsApp; definir qué queda fuera de la primera versión hizo que el proyecto se volviera realista para el semestre sin perder su valor. Como Líder del equipo, siento que esta fase me preparó para gestionar el desarrollo con prioridades claras, y quedo con la motivación de construir un producto que pueda llegar a negocios reales.

## 3.2 Conclusión de Geanina Ríos

Durante esta primera fase, comprendí la importancia de analizar un problema real antes de proponer una solución tecnológica. Definir una plataforma que pueda adaptarse a distintos rubros me permitió entender que desarrollar software no consiste solamente en crear funcionalidades, sino también en considerar las necesidades de los usuarios, la seguridad de la información y la organización de los datos. Además, aprendí que una buena planificación es fundamental para establecer prioridades y definir un alcance que sea realista.

Esta experiencia me ha permitido relacionar los conocimientos adquiridos durante la carrera con un proyecto que busca resolver necesidades concretas de los negocios, fortaleciendo mi interés por el desarrollo de software. Como desafío personal, espero seguir mejorando mis habilidades técnicas y aportar al equipo para construir una plataforma funcional, segura y útil para sus futuros usuarios.

# 4. Reflexión

Esta primera fase nos mostró que definir bien un proyecto toma tanto trabajo como construirlo. La idea inicial cambió varias veces: partimos pensando en un sistema de agendamiento para un solo tipo de negocio y, a partir de la retroalimentación del docente, la transformamos en una plataforma multi-rubro. Ese cambio nos obligó a replantear roles, permisos y la forma en que un mismo usuario puede participar en distintos negocios sin que su información se mezcle.

También aprendimos a tomar decisiones con criterio y no solo por intuición. Priorizar el diseño de la base de datos antes que cualquier pantalla, definir el sistema de diseño mobile-first antes de construir, y dejar semanas de holgura en la planificación son decisiones que nacen de pensar en los riesgos antes de que aparezcan. Del mismo modo, separar el área Belleza, centrada en agendar, del área Salud, centrada en el seguimiento del cliente, nos permitió entender qué partes del sistema son comunes y cuáles son propias de cada rubro.

Como equipo, quedan desafíos por resolver: definir el nombre del proyecto, detallar cómo funcionará el seguimiento en el tiempo del área Salud y validar la propuesta con negocios reales. Sin embargo, terminamos esta fase con una base clara y justificada sobre la cual comenzar el desarrollo.