## Slide 1
PROPUESTA DE PROYECTO APT
Fase 1 — Proyecto APT
DOCENTE
Reginaldo Salinas Bruna
GRUPO N°
1
INTEGRANTES
David · Geanina
1

## Slide 2
01
SECCIÓN 01 / 07
Descripción del Proyecto
2

## Slide 3
01
Descripción del Proyecto
Nombre del proyecto: pendiente de definición.
Plataforma web SaaS de agendamiento y gestión para negocios de servicios de distintos rubros (belleza, salud y bienestar), expandible a futuro.
Arquitectura multi-tenant con 4 roles —Creador, Dueño, Trabajador y Cliente— donde cada negocio opera aislado pero comparte un mismo motor de software configurable por rubro.
Incluye agendamiento con validación de disponibilidad, gestión de equipo, dashboard financiero con KPIs, notificaciones automáticas y perfil de cliente con historial completo.
Diseño mobile-first en toda la plataforma —incluido el dashboard del Dueño— ya que la mayoría de los usuarios accede desde un dispositivo móvil.
Alcance piloto: 2 áreas y 4 rubros — Barbería/Peluquería y Nail Salon (Belleza); Nutricionista y Personal Trainer (Salud).
3

## Slide 4
02
SECCIÓN 02 / 07
Relación con el Perfil de Egreso
4

## Slide 5
02
Relación con el Perfil de Egreso
Competencia 1: Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando su ciclo de vida completo y las mejores prácticas de la industria.
Competencia 2: Diseñar y generar soluciones que resuelvan requerimientos de información considerando bases de datos relacionales y no relacionales.
Competencia 3: Evaluar y gestionar el proyecto durante todo su ciclo de vida, aplicando metodologías ágiles y buenas prácticas.
Competencia 4: Diseñar soluciones de software con foco en calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto.
Competencia 5: Desarrollar el proyecto para plataformas y dispositivos móviles, mediante marcos de trabajo y buenas prácticas de la industria.
Evidencia integrada: modelo de datos multi-rubro, arquitectura con Row Level Security, metodología Scrum y diseño mobile-first en toda la plataforma.
5

## Slide 6
03
SECCIÓN 03 / 07
Factibilidad del Proyecto
6

## Slide 7
03
Factibilidad del Proyecto
Duración del desarrollo: 11 semanas destinadas al desarrollo (Fase 2), suficientes para un MVP funcional dado el alcance acotado definido.
Materiales requeridos: sin infraestructura física; solo equipos propios y servicios en la nube (Supabase, AWS Amplify) con planes gratuitos o de bajo costo.
Factores que facilitan: experiencia previa del equipo con el stack tecnológico elegido, lo que reduce la curva de aprendizaje.
Factores que dificultan y mitigación: ausencia de cliente real (mitigado con datos semilla), complejidad del módulo Personal Trainer (mitigado priorizándolo temprano), y el esfuerzo extra del diseño mobile-first (mitigado adoptándolo desde el inicio de cada componente).
7

## Slide 8
04
SECCIÓN 04 / 07
Objetivos del Proyecto
8

## Slide 9
04
Objetivos del Proyecto
Objetivo general: desarrollar una plataforma de agendamiento y gestión multi-rubro que permita a dueños de negocios administrar su operación diaria desde un solo lugar, reduciendo el tiempo y el estrés de organizar el negocio manualmente.
Optimizar tiempo: reducir en al menos un 50% el tiempo dedicado a tareas administrativas mediante automatización.
Aumentar producción: aumentar en un 100% la capacidad de atención del negocio, eliminando errores de doble reserva.
No gastar de más: entregar visibilidad financiera con KPIs claros para mejores decisiones de gasto.
9

## Slide 10
05
SECCIÓN 05 / 07
Metodología de Trabajo
10

## Slide 11
05
Metodología de Trabajo
Gestión: Scrum adaptado a un equipo de 2 personas, con sprints de 1-2 semanas (6-8 sprints en 11 semanas de desarrollo) y holgura reservada para pruebas y correcciones.
Líder / Scrum Master — David: coordina avance, backlog y agenda de sprints.
Detective (investigación) — David y Geanina: investigación técnica y validación con negocios reales.
Periodista (documentación) — Geanina: redacción de informes, actas y mapas mentales.
Stack tecnológico: Next.js, TypeScript, Supabase/PostgreSQL, Zod, Vitest y AWS Amplify — mismo stack validado en proyectos previos del equipo.
11

## Slide 12
06
SECCIÓN 06 / 07
Plan de Trabajo
12

## Slide 13
06
Plan de Trabajo
Diseño de la Base de Datos — David y Geanina (1 semana)
Diseño de arquitectura multi-tenant — David (1 semana)
Definición del sistema de diseño mobile-first — David y Geanina (1 semana, en paralelo)
Desarrollo de autenticación y roles — David (2 semanas)
Desarrollo de agenda y validación de disponibilidad — David y Geanina (2 semanas)
Desarrollo del módulo Personal Trainer (rutinas) — Geanina (2 semanas)
Desarrollo de dashboard financiero — David (1 semana)
Testing de seguridad y aislamiento de datos — David y Geanina (1 semana)
Documentación e informes de avance/final — Geanina (transversal)
Preparación y ensayo de presentación final — David y Geanina (1 semana)
13
Carta Gantt detallada (semana a semana) disponible como anexo.

## Slide 14
07
SECCIÓN 07 / 07
Evidencias Esperadas
14

## Slide 15
07
Evidencias Esperadas
Documento de definición de requerimientos (Fase 1): este mismo documento —problema, objetivos, alcance, roles y modelo de datos definidos.
Documento de especificación técnica: arquitectura multi-tenant, modelo de datos, stack tecnológico y criterios de diseño mobile-first.
Informe de avance de Fase 2: estado del desarrollo a mitad de camino, con ajustes al plan original.
15

## Slide 16
GRACIAS
Preguntas
David · Geanina — Grupo 1
16